各镇政府、街道办事处，县政府有关部门：

《高唐县2020年春季国土绿化工作实施方案》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

高唐县人民政府办公室

2020年3月4日

（此件公开发布）

高唐县2020年春季国土绿化工作实施方案

根据聊城市自然资源和规划局（林业局）《关于切实做好国土绿化进一步提升绿化覆盖率的通知》要求，结合我县国土绿化工作实际，特制订本方案。

一、总体目标

按照全市开展国土绿化行动、补齐城乡生态短板，进一步提升国土绿化覆盖率的要求，2020年春季林木绿化率提升1个百分点，全县新增造林面积14200亩，新增林网化面积2300亩，义务植树100万株。

二、具体任务

（一）完善提升生态廊道。全面提升生态廊道绿化质量，涉及到的高速公路、国省道、县乡道路、河道水系两侧绿化带种树种花种草，覆盖裸露土地，注重景观效果，打造精品路线。

（二）加快农田林网建设。沿高速公路、国省道和重点县乡道路向外辐射延伸，利用好现有生产路、河道、沟渠，推进农田林网建设，每个网格面积不大于300亩，一路2行，株距2米，全县新增林网化面积2300亩。

（三）实施乡村绿化美化工程。结合乡村振兴战略、农村人居环境整治和“家家整洁、村村清洁”自主治理行动，见缝插绿，加快补齐农村环境短板，提升镇街驻地及重点村内绿化水平，主干道高标准绿化，建设围村林，驻地出入口、驻地与主干道连接线两侧全部绿化，争创1个省级森林乡镇、2个省级森林村居、1个市级森林乡镇和3个市级森林村居。

（四）推进农田林网和林田一体化建设。结合镇街种植传统、地理位置及农业发展特点，选择适宜树种草种，宜果则果、宜灌则灌、宜草则草、宜花则花，大力推进农田林网和林田一体化建设，实现农田与林网相得益彰、林茂粮丰。

（五）促进林业产业融合发展。要发展高效特色经济林、高档种苗花卉和森林休闲等林业产业，按照突出区域特色、发挥区位优势的原则，确定主导种植经济林产业，不断拓展产业发展空间，提升产业质量和效益。

（六）积极开展全民义务植树。各镇街分别设立义务植树基地，积极组织开展义务植树活动，提高全民义务植树尽责率，今春完成义务植树100万株以上。

三、保障措施

（一）强化组织领导，落实责任分工。全县春季国土绿化工作由县自然资源和规划局、县林业综合服务中心统筹协调和督导调度。各部门要严格按照实施方案明确职责分工，全力推进国土绿化工作，各镇街承担主要工作任务，县政府相关部门负责督导镇街，与镇街同责。

（二）强化工作进度，严格完成时限。严格按时间要求、任务要求加快工作进度，在规定时间节点前保质保量完成工作任务。同时，继续做好档案资料、佐证材料的整理归档，及时报送备查。

（三）强化督导调度，严肃责任追究。县自然资源和规划局、县林业综合服务中心加大对今春国土绿化工作的督导调度，将进展情况及时汇总并在全县通报。对消极应付，推进不力，影响全县整体工作进度的镇街、部门相关责任人，依据有关规定进行责任追究。

附件：高唐县2020年国土绿化任务用地落实情况表

附件

高唐县2020年国土绿化任务用地落实情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、株 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 镇街 | 国土绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国土绿化覆盖率增加（%） |
|  |  | 小计 | 林地（不在基本农田内） |  | 道路 绿化 |  | 水系 绿化 |  |  | 村庄绿化 |  | 农田防护林 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 片林面积 |  | 片林面积 |  |  |  |
|  | 合计 | 14621 | 3315.32 |  | 5280 |  | 1331.5 |  |  | 2361.2 |  | 2333.3 |  |  | 1.03 |
| 1 | 鱼邱湖街道 | 665 | 340 |  | 225 |  |  |  |  |  |  | 100（1500） |  |  |  |
| 2 | 人和街道 | 742.66 | 294.68 |  | 249.37 |  | 49.79 |  |  | 48.82 |  | 100（1500） |  |  |  |
| 3 | 汇鑫街道 | 700.29 | 23.29 |  | 184 |  | 340 |  |  | 53 |  | 100（1500） |  |  |  |
| 4 | 清平镇 | 1220 | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100（1500） |  |  |  |
| 5 | 三十里铺镇 | 900 | 97.2 |  |  |  | 100 |  |  | 602.8 |  | 100（1500） |  |  |  |
| 6 | 赵寨子镇 | 703.31 | 278.31 |  |  |  |  |  |  | 325 |  | 100（1500） |  |  |  |
| 7 | 姜店镇 | 701.85 | 217.75 |  | 58.65 |  | 197.15 |  |  | 128.3 |  | 100（1500） |  |  |  |
| 8 | 琉璃寺镇 | 2678.3 | 114.09 |  | 1545 |  |  |  |  | 485.91 |  | 533.3（8000） |  |  |  |
| 9 | 杨屯镇 | 2750.43 | 120 |  | 2035 |  | 300 |  |  | 195.4 |  | 100（1500） |  |  |  |
| 10 | 固河镇 | 703 | 430 |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 100（1500） |  |  |  |
| 11 | 尹集镇 | 1375 |  |  | 843 |  | 140 |  |  | 292 |  | 100（1500） |  |  |  |
| 12 | 梁村镇 | 1481.6 | 280 |  | 140 |  | 31.6 |  |  | 230 |  | 800（12000） |  |  |  |

抄送：县委有关部门，县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，

县检察院，县人武部。

高唐县人民政府办公室                     2020年3月4日印发