高唐县人民政府办公室

关于印发《高唐县城区清雪除冰工作方案》的

通  知

开发区管委会，各镇政府、街道办事处，县政府有关部门：

《高唐县城区清雪除冰工作方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

高唐县人民政府办公室

2025年1月3日

（此件公开发布）

高唐县城区清雪除冰工作方案

针对冬季雨雪天气，为组织做好城区清雪除冰工作，保障城市正常运行和市民出行安全，结合工作实际，现制定高唐县城区清雪除冰工作方案。

一、总体要求

清雪除冰工作坚持统一领导、县街联动、各负其责的工作原则，提前配备除雪机械设备，储备除雪物资，制定除雪应急预案，健全除雪队伍，压实工作责任，充分发挥城管队伍除雪主力军作用，采取机械和人工相结合方式，以最快速度清理道路积雪，确保雪后城区道路尽快恢复畅通，最大限度减少灾害损失。

二、任务分工

（一）县政府办公室负责通知城区所有机关事业单位开展除雪行动，发布倡议书呼吁更多社会力量参与其中。

（二）县综合执法局牵头组织市政路桥、明德物业、东城保洁、西城保洁四家作业公司负责城区17条主次干道清雪除冰工作（见附件1）。财信集团负责双海湖、鱼丘湖景区（含文化东路）范围内环湖路、广场的除雪工作。县行政办公楼周边四条道路由明德物业公司负责，武装部前道路由市政路桥公司负责。县综合执法局牵头成立4个督导组负责对财信集团（包括双海湖、鱼丘湖景区）、市政路桥公司、明德物业公司、东城保洁公司、西城保洁公司及鱼邱湖、人和、汇鑫街道所负责的路段除雪作业效果进行现场督导。

（三）鱼邱湖、人和、汇鑫三个街道负责积极发动片区内沿街商户开展“自扫门前雪”专项行动；负责各自辖区内支路、背街小巷及居民小区的清雪除冰工作（具体作业路段见附件2）。

（四）县财政局负责做好除雪工作的资金保障，将除雪资金纳入年度预算中。

（五）县房地产服务中心负责指导各街道物业办公室对辖区内居民小区的清雪除冰工作进行督导。

（六）县气象局负责及时推送气象预警信息，以便各部门采取有力除雪方式。

（七）县机关事务服务中心负责组织集中办公区机关事业单位办公区院内的清雪除冰工作。

（八）县融媒体中心负责积极宣传、发动市民力量参与除雪工作；主动报道各单位城区清雪除冰工作开展情况。

（九）县委网信办负责清雪除冰工作的舆论引导与监督。

三、工作要求

（一）降雪前准备工作

储备除雪机械设备和物资。县综合执法局负责督促各作业企业按照《城区主要道路除雪作业分工及机械配备方案》做好滚刷、雪铲、撒布机、铲车等机械设备，和融雪剂、人工雪铲等物资工具的储备工作，及时汇总储备量。根据降雪天气预报，提前组织各企业将除雪机械设备、工具、物资存放至作业点位。

相关部门和各街道也同步做好责任范围内铲车、雪铲、融雪剂等车辆物资的储备和除雪人员准备工作。

（二）降雪后清理工作要求

降雪发生时，县综合执法局及相关部门、各街道要按照职责分工，以雪为令，快速应对，确保道路畅通。清雪工作要达到无残雪、无积冰、见底露面，不留死角死面。清扫的冰雪堆放在绿化带端头，严禁堆入绿化带内，不得在道路交叉口、公交站台等处堆放。

小雪：所有道路随下随清，保持畅通。

中雪：雪后6小时内具备通行条件。

大雪：雪后12小时内具备通行条件。

暴雪以上：雪后24小时内具备通行条件。

（三）除雪结束后总结工作

降雪结束后，及时总结好的经验做法和存在的问题，列出清单，拿出具体措施逐一进行整改，为清雪除冰工作积累经验。

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立由政府分管副县长任总指挥，县政府办分管负责同志、县综合执法局主要负责同志任副指挥，各街道主任、相关部门分管负责同志为成员的城区清雪除冰工作指挥体系，负责城区清雪除冰工作的全面组织领导、统筹安排部署、统一指挥调度。

（二）快速落实除雪任务。按照本方案除雪任务分工，降雪后快速组织人员、机械设备到岗到位，抓住最佳时间启动除雪工作。坚持以机械除雪为主，无法使用机械作业的要安排好人工除雪，按照先清理重点路段再清理一般路段的顺序，有序、快速清理道路积雪，保障城市道路畅通。

（三）加强协调配合。各部门、街道及作业企业要牢固树立除雪工作“一盘棋”思想，以城管队伍为主力军，其他单位、街道全员参与、全力配合，积极动员社会力量参与除雪工作，形成合力，提高除雪工作效率，尽快恢复道路通行，保障居民正常生活。

（四）紧急应急措施。气象部门预测出现大雪暴雪天气，对交通出行和群众生产生活造成严重影响时，将第一时间提请县委、县政府动员全社会力量开展清雪除冰工作。

### 附件：1.城区主要道路除雪作业分工及机械配备方案

2.三个街道所辖路段名单及负责人

| 附件1 城区主要道路除雪作业分工及机械配备方案 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路 | 除雪作业公司 | 撒布车 （或洒水车） | 雪铲、雪滚 （铲车、刮平机） | 运输车 | 小计 |
| 1 | 东兴路 | 东城保洁公司 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 2 | 盛世路 | 东城保洁公司 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | 光明路 | 东城保洁公司 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 4 | 滨湖路 | 明德物业公司 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 5 | 春长街 | 明德物业公司 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | 政通路 | 明德物业公司 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 7 | 金城路 | 明德物业公司 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 8 | 福源路 | 明德物业公司 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 9 | 南湖路 | 市政路桥公司 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 10 | 北湖路 | 市政路桥公司 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 11 | 官道街 | 市政路桥公司 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 12 | 时风路 | 市政路桥公司 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 13 | 人和路 | 市政路桥公司 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 14 | 鼓楼路 | 市政路桥公司 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 15 | 泉林路 | 西城保洁公司 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 16 | 超越路 | 西城保洁公司 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 17 | 汇鑫路 | 西城保洁公司 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 合计 |  |  | 17 | 88 | 27 | 132 |
| 备注：1.表格中所有路段指大四环内全段，其中金城路包含西转盘以西至西外环和东转盘以东至东外环的308路段、超越路包含南转盘以南的小朱寨段 ；2.三家保洁公司各自配备融雪剂叉车至少1辆，市政路桥公司配备融雪剂配送运输车至少2辆。 |  |  |  |  |  |  |

附件2

三个街道所辖路段名单及负责人

鱼邱湖街道（13条）

迎春街、福鑫街（杜晓敏  蓝山社区书记）

学道路、健康路（郭  进  南五里社区书记）

仁恒路、菜市街（王  振  团结社区书记）

兴隆街、仕林路（刘晓闻  福源社区书记）

永宁街、怡园路（孙  赛  天齐庙社区书记）

职教路、文苑路（李  凯  东兴社区书记）

海风步行街（王  琴  鱼丘湖社区书记）

各自辖区内小区外、城中村或者工业园区内未命名路段（各社区书记）

人和街道（9条）

卫校街（姜玉利  育才社区书记）

佶地路（王瑞廷  金兴社区书记）

幸福路（秦  敏  金兴社区副书记）

泰地街（王聪文  金兴社区帮包领导）

明德街（薛立强  金兴社区帮包领导）

金裕街（赵士杰  金兴社区副书记）

一中西路（李秀梅  育才社区副书记）

东兴路北延段（刘玉坚  泉林社区书记）

老聊禹路段（东转盘以东）（孙斌  盛世社区书记）

各自辖区内小区外、城中村或者工业园区内未命名路段（各社区书记）

汇鑫街道（7条）

合盛路（付希亮  聚贤社区书记）

华丰路（林国涛  创业社区第一书记）

聚贤路（赵淑伟  西苑社区书记）

风帆路（李传磊  应急和综合执法中心主任）

太和路（胡志鹏  安康社区第一书记）

崇文路（郭  锋  荣盛社区书记）

滨河路（巩玉伟  汇鑫社区第一书记）

各自辖区内小区外、城中村或者工业园区内未命名路段（各社区书记）