聊建字〔2019〕号

关于印发《聊城市2019年农村危房改造

聊城市住房和城乡建设局

聊城市财政局

工作实施方案》的通知

各县（市、区）、市属开发区住建局、财政局：

为贯彻落实中央、省和市委、市政府关于打好脱贫攻坚战的部署要求，切实保障农村困难群众住房安全，做好我市农村危房改造工作，制定了《聊城市2019年农村危房改造工作实施方案》，现印发给你们，请结合各地实际认真贯彻执行。

聊城市住房和城乡建设局          聊城市财政局

2019年5月21日

聊城市2019年农村危房改造工作实施方案

按照中央、省和市委、市政府关于农村危房改造工作的部署和要求，为切实做好我市2019年农村危房改造工作，依据省农村危房改造工作实施方案，结合我市实际，制定本实施方案。

一、目标任务和工作原则

（一）目标任务

1.上级计划任务。2019年省正式下达我市危房改造任务595户，其中四类重点对象81户、深度贫困地区其他危房户514户。

2.存量改造任务。结合脱贫攻坚时限要求，按照市委、市政府工作安排，加大对建档立卡等4类重点对象住房情况进行全面排查梳理，对新出现的4类重点对象危房，结合涉农财政资金统筹等相关政策，及时予以解决，确保应改尽改。

（二）工作原则

1.坚持政府主导，村民参与。农村困难群众是农村危房改造的主体，原则上要由困难农户提出改造申请，要发挥政府主导作用，落实地方主体责任，加大财政补助力度，确保按要求完成脱贫攻坚工作任务。

2.坚持因地制宜，经济实用。农村危房改造要从当地实际出发，帮助危改农户改造建设最基本的安全、经济、适用且节能、节地的农房，既不能降低标准、影响质量，也不调高标准、吊高胃口。

3.坚持公开公平，程序规范。要公开补助政策、审批程序、申请条件、审批结果、监督电话等内容，主动接受社会监督，做到阳光操作、公开透明。

4.对于自筹资金和投工投料能力极弱的深度贫困户，通过建设农村集体公租房、利用闲置农房和集体公房置换、提高补助资金额度等方式，兜底解决住房安全问题。

二、补助对象与补助标准

（一）补助对象

农村危房改造对象是存在住房危险的建档立卡贫困户、农村低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭4类重点对象和深度贫困地区其他危房户。要优先帮助住房危险、经济贫困的4类重点对象，解决最基本的安全住房。

（二）对象确定

建档立卡贫困户身份识别由扶贫部门认定，低保户和农村分散供养特困人员身份识别以民政部门认定为准，贫困残疾人家庭身份识别由残联商扶贫或民政部门联合认定。深度贫困地区的县（市、区）镇、村名单由扶贫部门提供，其他危房户的改造名单由乡镇人民政府确定。住房危险是指按照《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》（建村函〔2009〕69号）认定为C级或D级危房，由县级住房城乡建设主管部门组织认定，或通过购买服务方式请专业机构进行。已纳入易地扶贫搬迁计划的4类重点对象不得列为农村危房改造对象。

（三）补助标准

农村危房改造资金以农户自筹为主，各级财政补助为辅。各县（市、区）要根据农户贫困程度、房屋危险程度和改造方式等制定分类补助标准，切实加大对深度贫困户的倾斜支持。县级财政要将农村危房改造补助资金和危房鉴定、绩效评价、农户档案、信息系统管理等工作经费纳入本级财政预算。结合我市实际，依据改造方式、建设标准和补助对象自筹资金能力等不同情况，制定危房改造分类补助标准如下：

1.修缮加固户均补助不低于0.8万元(实际费用不足0.8万元的，按照实际费用进行补助）。

2.农村分散供养特困人员重建房屋户均补助不低于1.9万元。

3.农村低保户、贫困残疾人家庭重建房屋户均补助不低于1.8万元。

4.建档立卡贫困户重建房屋户均补助不低于1.8万元，同属农村分散供养特困人员、低保户或贫困残疾人家庭的在该类人群补助标准上再增加1000元。

5.深度贫困地区其他危房户补助不高于1.2万元。

三、改造方式及要求

（一）改造方式

1.要因地制宜，分类施策，积极探索符合国家要求和本地实际的危房改造方式，努力提高补助资金使用效益。拟改造农村危房属局部危险（C级）的，应修缮加固；属整体危险（D级）的，可修缮加固的宜优先选择修缮加固，其次才是拆除重建。

2.要发挥组织协调作用，帮助自建确有困难且有统建意愿的农户选择有资质的施工队伍统建。

3.鼓励通过建设农村集体公租房及幸福大院、修缮加固现有闲置公房、置换或长期租赁村内闲置农房等方式，统筹解决农村困难群众的住房安全问题。

4.不得借危房改造名义推进村庄整体迁并。

（二）改造标准

农村危房改造要执行《住房城乡建设部关于印发<农村危房改造最低建设要求（试行）>的通知》（建村〔2013〕104号）要求，改造后住房须建筑面积适当、主要部件合格、房屋结构安全和基本功能齐全。4类重点对象危房改造后的建筑面积原则上1至3人户控制在40—60平米以内，且1人户不低于20平米、2人户不低于30平米、各县（市、区）可根据实际情况，在省定标准范围内进一步细化面积标准，合理确定设计方案，满足农户基本使用需求。贫困残疾人家庭危房改造要按照无障碍设施建设标准施工。各县（市、区）要在县域范围内推行“五统一”改造标准，即“门牌编号设置统一、门窗更换统一、室内地面硬化统一、吊顶统一、内外墙粉刷统一”。

四、操作程序

执行“农户个人申请、集体评议、乡镇审核、县级审批、签订协议、组织实施、竣工验收”的工作流程，建立健全县、乡（镇）、村三级公示制度，将补助对象基本信息、各审查环节结果和监督方式等内容进行公开公示，公示期不少于3天。

（一）个人申请

符合危房改造条件的农户，由户主自愿向所在村委会提出书面申请，并提供身份证、户籍、4类重点对象贫困类型证明等相关材料。

（二）集体评议

村委会接到申请后，召开村民会议或经村民代表会议评议，初定危房改造对象，并在村务公开栏予以公示。对符合条件且公示无异议的，填写《山东省农村危房改造农户建（修）房申请表》（附件1），报乡（镇）人民政府审核。

（三）乡镇审核

乡（镇）人民政府接到村委会的申报材料后，要及时进行审核，可采取入户调查、邻里访问等方式，对申请人的住房和家庭经济情况等进行调查核实。审核结果在乡（镇）人民政府政务公开栏等进行公示。

（四）县级审批

乡（镇）人民政府报县级扶贫、民政、残联复核危改对象身份后报县级住房城乡建设主管部门审批。县级住房城乡建设主管部门组织人员进行实地复核，并填《危房改造对象认定表》（附件2）。审批结果通过政府信息公开网、主管部门门户网站等途径进行公示。

（五）签订协议

县级住房城乡建设主管部门要组织乡（镇）（甲方）、村（乙方）、户（丙方）三方签定危房改造协议（协议书一式四份，甲乙丙三方各执一份，报县级住房城乡建设主管部门一份），明确三方责任与义务、改造标准等。

（六）组织实施

县级人民政府根据省、市下达的年度农村危房改造任务和补助资金，结合实际情况抓好组织实施，分类推进。2019年6月底前，完成所有4类人员已脱贫享受政策建档立卡贫困户危房改造；9月底前，完成深度贫困地区其他危房改造。

（七）竣工验收

危房改造竣工后，县级住房城乡建设部门要指导进行竣工验收。2019年10月底前，完成全部4类重点对象危房改造的竣工验收工作。县级住房城乡建设主管部门应会同财政部门和乡（镇）人民政府对竣工验收情况进行监督检查，并按照国家规定的最低建设要求逐户逐项检查和填写《山东省农村危房改造竣工验收监督检查表》（附件3）。改造住房经验收合格后，县级住房城乡建设主管部门与危改对象办理交接和入住手续，并在改造住房的显著位置设置“农村危房改造工程”标识。市住房城乡建设部门对危房改造验收监督情况进行抽查。

五、资金筹措与管理

（一）资金筹措

农村危房改造省级资金纳入财政涉农资金统筹整合，各地住建、财政部门要积极争取加大对农村危房改造工作支持力度。同时，要引导社会力量参与，鼓励志愿者帮扶和村民互助，构建多渠道的农村危房改造资金投入机制。

（二）资金管理

1.要全面推行县级财政直接将补助资金支付到危改户“一本通”账户的制度，根据实际情况分阶段按比例足额支付到农户“一本通”账户（对特殊困难群体，可预拨部分资金用于备工备料），在竣工验收合格后30日内完成支付，支付时间不得晚于当年11月30日。对于政府统一组织实施的新建翻建、修缮加固，以及统建集体周转房等兜底解决深度贫困户住房的，可在明确改造标准、征得农户同意并签订协议的基础上，将补助资金直接支付给施工单位。

3.各级财政部门要会同住房城乡建设部门积极配合有关部门做好审计、稽查等工作，发现问题，及时纠正，严肃处理。问题严重的，要公开曝光，并追究有关责任人员的责任，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

六、工作要求

（一）科学制定实施方案

各县（市、区）住房城乡建设主管部门应根据扶贫、民政、残联等部门对危改对象的认定结果，认真开展农村危房排查工作，将农村危房等级和数量情况核准、核实。各县（市、区）住房城乡建设、财政等部门要以排查结果为依据，认真组织编制2019年农村危房改造实施方案，细化落实措施，全面完成脱贫攻坚危房改造任务。

（二）完善信息档案管理

实行“一户一档”的农村危房改造档案管理制度，批准一户、建档一户，纸质档案应内容规范、建立目录、装订成册，内容应包括：系统档案信息表、家庭成员有关身份证件、贫困类型证明、农户申请、村评议材料、危房认定材料、危房改造前中后的照片、公示、审核审批、协议、技术指导记录、竣工验收、补助资金发放证明等有关材料。其中档案表要按照全国农村危房改造农户档案管理信息系统（以下简称信息系统）公布的最新样表制作。各县（市、区）要严格执行危房改造农户纸质档案表信息化录入制度，按照绩效考评的要求，由县级住房城乡建设主管部门派专人及时做好信息系统录入相关工作，要在危房改造竣工验收后15日内完成录入，同时加强对已录入农户档案信息的审核与抽验，确保农户档案完整、准确。

（三）强化质量安全管理

各县（市、区）要按照《住房城乡建设部关于切实加强农房建设质量安全管理的通知》（建村〔2016〕280号）、《住房城乡建设部办公厅关于印发农村危房改造基本安全技术导则的通知》（建办村函〔2018〕172号）、《山东省乡村建设工程质量安全管理办法》（省政府令第301号）、《山东省农村住房抗震设防要求管理办法》（省政府令第304号）等文件要求，全面落实农房建设管理的“5个基本”。县住建局要开展危房改造施工现场质量安全巡查与指导监督。县住建局要统一制作质量检查表，乡村规划建设监督管理机构在地基基础、抗震措施和主体结构施工过程中检查次数不得少于3次，并现场填写质量检查表，经检查人员、危改农户、施工方3方签字确认后，拍成照片上传至农户档案管理信息系统，确保农房建设质量安全可靠。

（四）加强风貌特色建设

各县（市、区）要加强对危房改造风貌建设的技术指导与管理，注重在建筑形式、细部构造、室内外装饰等方面延续当地民居风格，推动建设具有地方民居特色的现代农房。要注重对传统民居的保护，对于传统村落范围内的传统民居，要严格按照村落保护规划实施修缮和改造；对涉及县级以上文物保护单位的搬迁和改扩建项目，应依法履行相关报批手续。县住建局应加强现场指导，将民居风貌作为竣工验收的内容。

（五）健全信息报告制度

市住建局、财政局对各县（市、区）农村危房改造任务完成情况实行月调度、月通报制度。各县（市、区）住建局要会同财政部门严格执行月报制度，每月3日前前将上月危房改造月报表（附件4）报至市住建局、市财政局，月报表上报的及时性和准确性将作为年度绩效评价的一项重要指标。各县（市、区）也要将农村危房改造成效、经验做法、存在问题和工作建议等及时向市住建局、市财政局等部门报送。

七、组织领导

（一）加强领导，落实责任

要加强对农村危房改造工作的领导，建立健全协调机制，明确分工，密切配合。县住建、财政部门要在当地政府领导下，会同扶贫、民政、残联等有关部门，共同推进农村危房改造工作。县级人民政府是农村危房改造工作的责任主体，要抓好任务落实。

（二）强化督导，绩效评价

农村危房改造实施全程监管和绩效评价。市、县均要建立农村危房改造年度绩效评价制度，健全激励约束并重、奖惩结合的任务资金分配与管理机制，全面监督检查当地农村危房改造任务落实与政策执行情况。

（三）广泛宣传，公众参与

各县（市、区）要充分利用广播、电视、报纸、网络、宣传栏和标语等多种形式，广泛宣传农村危房改造工作的重要意义和政策措施。县住建局要制作农村危房改造政策明白卡，并免费发放到每个危改农户。要充分调动社会各界和农民群众的积极性，共同推进农村危房改造工作，加快改善困难群众的居住条件，确保困难群众住房安全。

（四）强化作风，提升效能

各县（市、区）要将农村危房改造工作作风专项治理工作摆在突出位置，增强“四个意识”，切实担负起监管责任，广泛动员部署，狠抓工作落实。工作中坚持问题导向，强化目标导向，系统排查、从严治理当前影响“两不愁、三保障”脱贫目标中农村危房改造作风突出问题，进一步推动精准扶贫精准脱贫基本方略和脱贫攻坚决策部署落实落地，为全面打好脱贫攻坚战提供有力保障，确保农村危房改造扶贫工作务实、过程扎实、成果真实。

附件：1.山东省农村危房改造农户建（修）房申请表

2.农村危房改造对象认定表

3.山东省农村危房改造竣工验收监督检查表

4._____县（市、区）2019年____月农村危房改造进度报表

5.2019年农村危房改造任务分解情况表

附件1：

山东省农村危房改造农户建（修）房申请表

县（市、区）：            乡（镇）：             村：           组：

| 户主姓名 |  | 身份证号 |  | 家庭人口 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农户 贫困类型 | □建档立卡贫困户 □低保户 □农村分散供养特困人员 □贫困残疾人家庭 | 是否为建档立卡贫困户 | □是 □否 | 上年家庭年纯收入(元) |  | 旧住房建 造年代 |  |
| 旧住房 结构类型 | □土木 □砖木 □砖土混杂 □木结构 □石木 □砖混 | 旧住房 建筑面积 （平方米） |  | 农户联 系电话 |  |  |  |
| 改造原因 | □C级危房 □D级危房 □其它原因 | 改造方式 |  | 建设方式 | □自建 □统建 | 改造后房屋建筑面积 （平方米） |  |
| 改造后 房屋结 构类型 |  | 改造后房屋产权 | □归农户 □归村集体 □其它 | 申请意愿 | □新建 □维修 | 改造前、改造中、改造后 照片另附 |  |
| 总投资 （万元） |  | 农户贷款 （万元） |  | 农户其他 自筹资金 （万元） |  | 申请补助 资金（万元） |  |
| 村委会评议意见 | 单位（盖章） 调查人： 批准人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 乡（镇）审核意见 | 单位（盖章） 调查人： 批准人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 县级扶贫、民政、残联主管部门意见 | 单位（盖章） 调查人： 批准人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 县级住房城乡建设主管部门审批意见 | 单位（盖章） 调查人： 批准人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

农村危房改造对象认定表

| 1.基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户 主 |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 2.贫困户类型 |  |  | □建档立卡贫困户 □低保户 □农村分散供养特困人员 □贫困残疾人家庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级相关部门意见 |  |  |  | （签字盖章） 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.房屋信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 省（市） 县（市、区） 镇（乡） 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建造年代 |  | 年 |
| 结构形式 | □土木 □砖木 □砖土混杂 □木结构 □石木 □砖混 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设防烈度 |  | 度 |
| 层 数 | □单层 □两层 |  |  |  |  | 开间数量 |  | 间 |  |  | 建筑面积 |  | ㎡ |
| 墙体材料 | 前墙： 后墙： 山墙： 内横墙： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面类型及材料 | □平顶 □单坡 □双坡 ；□柁梁+檩条 □木屋架+檩条 □穿斗木构架 □硬山搁檩； □小青瓦□粘土平瓦 □钢板瓦 □树脂瓦 □草泥顶 □茅草顶 □石板屋面 □预制板 （可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.房屋危险状况与评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ 房屋各组成部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基基础 |  | □a级：完好，地基、基础稳固。 |  |  |  |  |  |  | □b级：基础埋深略小；有轻微不均匀沉降。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：基础埋深偏小；有明显不均匀沉降。 |  |  |  |  |  |  | □d级：地基失稳；基础局部或整体塌陷。 |  |  |  |  |
| 承重墙 |  | □a级：砌筑质量良好；无裂缝、剥蚀、歪斜。 |  |  |  |  |  |  | □b级：砌筑质量一般或较差；有轻微开裂或剥蚀。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：砌筑质量很差；裂缝较多，剥蚀严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。 |  |  |  |  |  |  | □d级：墙体严重开裂；部分严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。 |  |  |  |  |
| 木柱、梁、檩 |  | □a级：无腐朽或虫蛀；无变形；有轻微干缩裂缝。 |  |  |  |  |  |  | □b级：轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/6。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：有明显腐朽或虫蛀；梁檩跨中明显挠曲，或出现横纹裂缝；梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；柱础错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 |  |  |  |  |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；梁檩跨中出现严重横纹裂缝；柱身严重歪斜；柱础严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |  |  |  |
| 木屋架 |  | □a级：无腐朽或虫蛀；无变形；自身稳定性良好。 |  |  |  |  |  |  | □b级：有轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；自身稳定性较差。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：有明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；屋架在平面内或平面外明显歪斜；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 |  |  |  |  |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂缝；端部支座失效；屋架在平面内或平面外严重歪斜；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |  |  |  |
| 混凝土柱、梁 |  | □a级：表面无剥蚀；无裂缝；无变形。 |  |  |  |  |  |  | □b级：表面轻微剥蚀，或出现轻微开裂。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：表面剥蚀严重；出现明显开裂、变形。 |  |  |  |  |  |  | □d级：表面剥蚀严重，钢筋外露；出现严重开裂、变形。 |  |  |  |  |
| 屋面 |  | □a级：无变形；无渗水现象；椽、瓦完好。 |  |  |  |  |  |  | □b级：局部轻微沉陷；较小范围渗水；椽、瓦个别部位有损坏。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：较大范围出现沉陷；较大范围渗水；椽、瓦有部分损坏。 |  |  |  |  |  |  | □d级：较大范围出现塌陷；大范围渗水漏雨；椽、瓦损坏严重。 |  |  |  |  |
| Ⅱ 房屋整体： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □A级：没有损坏，基本完好； （房屋各组成部分：各项均应为a级；土木、砖土混杂结构，及泥浆砌筑的砖木、石木结构不应评为A级） |  |  |  |  |  |  |  | □B级：轻微破损，轻度危险； （房屋各组成部分：至少一项为b级；土木、砖土混杂结构，及采用砌筑的砖木、石木结构最多可评为B级） |  |  |  |  |  |
| □C级：中度破损，中度危险； （房屋各组成部分：至少一项为c级） |  |  |  |  |  |  |  | □D级：严重破损，严重危险。 （房屋各组成部分：至少一项为d级） |  |  |  |  |  |
| Ⅲ 房屋抗震构造措施：□基本完备 □部分具备 □完全没有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.建议 □加固维修 □拆除新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定负责人： 鉴定成员： |  |  |  |  |  |  |  | 机构（单位）： 鉴定日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件3：

山东省农村危房改造竣工验收监督检查表

县（市、区）:         乡（镇）:           村:           组:

| 户主姓名 |  | 身份证号 |  |  |  | 家庭人口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贫困类型 | □建档立卡贫困户 □低保户 □农村分散供养特困人员 □贫困残疾人家庭 |  |  |  |  | 开工日期 |  |
|  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |
| 原住房 面积 |  |  | 改造后 面积 |  |  | 改造方式 | □新建 □修缮 |
| 结构类型 | □土木 □砖木 □砖土混杂 □木结构 □石木 □砖混 □其他 |  | 层数 |  |  | 补助资金 (万元) |  |
| 危房改造建设方验收意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 乡（镇）人民政府意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 县级财政部门意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 县级住房城乡建设部门意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：此表每户一份，县（市、区）在组织验收时逐户填写，并存入农户个人档案。

附件4：

_______县（市、区）2019年____月农村危房改造进度报表

填报单位（盖章）：            统计月度：    年    月            填报人：             联系电话：

| 省级下达年度任务数量 | 开工户数 |  |  |  |  |  |  | 竣工户数 |  |  |  |  |  |  | 已落实的地方各级补助资金数额 |  | 已下达到县的各级补助资金数额 |  |  | 县级财政已支付各级补助资金数额 |  |  | 完成 投资 总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 四类重点对象 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 |  |  | 四类重点对象 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 |  | 省级补助 资金 | 中央补助资金 | 省级补助资金 | 省级以下补助资金 | 中央补助资金 | 省级补助资金 | 省级以下补助资金 |  |
| 户 | 户 |  | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 |  | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 总户数： |  |  |  |  |  |  | 总户数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中周转房建设户数： |  |  |  |  |  |  | 其中周转房建设户数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1、统计时间截至统计月度月底；

2、统计第2、8栏的“开工户数”“竣工户数”时，需要填写总户数和周转房建设户数；

3、统计第3、9栏的“4类重点对象”时，具有多重身份的同一农户仅统计一次；

4、第14栏包括已落实的省、地、县等各级补助资金之和；

5、填写本表后，请于次月3日前报至市住房城乡建设局。

附件5：

2019年农村危房改造任务分解情况表

| 单位：户 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市 县 | 中央和省级任务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 四类重点对象 |  |  |  |  | 其他危房户 | 总数 |
|  | 建档立卡贫困户 | 分散供养特困人员 | 低保户 | 贫困残疾人家庭 | 小计 |  |  |
| 东昌府区 |  |  |  |  |  | 29 | 29 |
| 临清市 |  |  | 2 |  | 2 | 28 | 30 |
| 冠县 |  | 6 | 8 |  | 14 | 169 | 183 |
| 莘县 |  | 4 | 12 |  | 16 | 288 | 304 |
| 高唐 |  | 13 | 26 |  | 39 |  | 39 |
| 开发区 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |
| 高新区 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |
| 合计： |  | 25 | 56 |  | 81 | 514 | 595 |

备注：各县（市、区）、市属开发区排查出4类重点对象的存量危房为必需完成改造任务，本年度与中央、省级计划任务一并完成。